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PV de réunion- synthèse succincte

Démarrage de la séance à 20h00
Personnes présentes : Geneviève Dupont, Jacques Legros, Nicolas Vanneberg, Etienne Germeau, Philippe Degand, Jean-Marie Thiry, Laurence Gilon.
Personne excusée : Luc Dogimont 
Ordre du jour
· L’analyse des esquisses des projets Pic/Pimaci Place de Gentinnes et rue des Combattants
· L’analyse de l’esquisse du projet de l’ilot rue de Corsal
· L’éclairage public
La séance débute avec une explication sur l’avancement du projet du cheminement bi-bande en béton – Chemin n°59 nommé « Chemin d’Hévillers ». Le Conseil a approuvé les conditions et le mode de passation du marché le 28 novembre 2023.
1) L’analyse des esquisses des projets Pic/Pimaci 
Place de Gentinnes
La fiche 05 « Place de Gentinnes : Création d'une piste cyclable et réfection de la voirie » prend plus d'importance que prévu initialement et de fait, le montant des travaux est plus élevé que prévu originellement. Le projet est malgré tout présenté succinctement au CCSRMD. Cependant, il est précisé au CCSRMD qu’au vu de ces éléments, un point est mis au collège pour qu’il se positionne sur le fait de geler l’étude et de la reproposer au plan PIC25-27 ;
Rue des Combattants
· L’esquisse réalisée par le bureau d’études est présentée au membres du CCSRMD ;
· Les aspects budgétaires sont recontextualisés ;
· Concernant le tronçon situé entre la N273 et le carrefour rue des Combattants/rue du Château :
· La mixité trottoir/vélo n’est pas l’orientation privilégiée ;
· La possibilité de réaliser deux bandes cyclables suggérées est proposée ;
· Le coussin berlinois est à réétudier en vue de proposer un autre aménagement réducteur de vitesse ;
· Le fait de mettre le premier tronçon en zone 30 jusqu’à la N273 est soulevé comme un point positif. Pour ce faire, il y aurait lieu d’étudier un élargissement de la zone 30 à l’échelle d’un quartier. Cela pourrait de faire au niveau communal dans le cadre du PCM.
· L’échevin de la mobilité explique que nous aurions 1m50 de trottoir à récupérer côté gauche de la première partie de la rue des Combattants, dans le sens N273-rue du Château, mais qu’il est actuellement limité à 1m à cause du talus. Ce point est à vérifier dans le cadre de la mise en œuvre du projet ;
· Concernant le carrefour rue des Combattants/rue de l’Eglise :
· La proposition manque de lisibilité ;
· Il est privilégié de maintenir l’ilot de sortie de la rue des Combattants (pour le SUL). Cet ilot permet de sécuriser les cyclistes et joue un rôle d’effet de porte. La question de la pertinence des autres ilots reste soulevée.
· En cas d’aménagement végétal de l’ilot principal, il est demandé de veiller à ce que les plantations mises en place restent basses. Il est important que les conducteurs puissent voir les cyclistes venant de la rue des Combattants ;
· Le cédé le passage présent au niveau de l’ilot est à vérifier avec la Région en vue d’examiner s’il y a lieu de le maintenir.
· Concernant la rue des Combattants située entre le carrefour avec la rue du Château et la rue de l’Eglise :
· La zone résidentielle ne reçoit aucune objection
· Les emplacements pour le stationnement sont trop restreints. Ce point est à revoir.
· L’emplacement de la place de stationnement pour personne handicapée est à confirmer. Il n’est pas nécessaire de la lier au bureau de kiné. Ce dernier n’aura peut-être plus son cabinet à cet endroit dans un an. 
· Concernant le carrefour avec la rue de l’Eglise et la rue de l’Eglise :
· La sécurisation du tournant au carrefour n’a pas reçu de remarques particulières ;
· La question du dépose minute restée ouverte car la solution apportée de réaliser un dépose-minute sur le terrain de la fabrique d’Eglise n’est pas enclenché et nécessite des autorisations complémentaires. 
· Dans cette optique, le stationnement à la Place de la Féchère reste à encourager tant pour les professeurs que pour les parents déposant leurs enfants ;
2) L’analyse de l’esquisse du projet de l’ilot rue de Corsal
Les deux esquisses réalisées par le bureau d’études sont présentées aux membres du CCSRMD.
· Option n°1 : rétrécissement simple latéral en amont des alignements d’arbre : les quatre arbres existants dans l’ilot central sont transplantés, un ilot latéral est constitué pour rétrécir la voirie et deux bandes cyclables suggérées sont marquées latéralement. Cette option implique des travaux d’aménagement en amont, la réparation de la zone existante de l’ilot après enlèvement et que les arbres existants en bords de voirie ne joueront plus un rôle d’effet de porte ;
· Option n°2: rétrécissement simple axial avec aménagements cyclables sur le périmètre actuel. Dans cette option, l’aménagement est maintenu à l’emplacement existant, les quatre arbres existants dans l’ilot central actuel sont transplantés, le rétrécissement est constitué de deux aménagements latéraux de 1m20 et deux bandes cyclables suggérées sont marquées latéralement de part et d’autre des rétrécissements.

Le CCSRMD s’oriente vers la deuxième option mais précise qu’il faut veiller à ce qu’un seul véhicule puisse passer à la fois pour que l’aménagement joue son rôle d’effet de porte. 
Ce projet doit être ré-analysé par le collège avant que le bureau d’études ne retravaille dessus.
3) L’éclairage public
Le point sur l’éclairage public est présenté. Un groupe de travail composé de représentant de divers conseils consultatifs et du Gracq s’est rendu sur place en nocturne pour constater les possibilités de supprimer certains points lumineux superflus. Les résultats des « votes » ont été transmis au Collège qui décidera et le Conseil Communal donnera son accord. Au final : suppression du PL sur le pont du Moulin al Poudre (demande des propriétaires) et de 3 PL superflus au bout de la rue de Nil faisant double emploi avec ceux d’en face (Géronsart, Walhain) déjà rénovés en Leds. Suppression aussi d’un ancien PL sur l’église de Gentinnes. L’éclairage « d’embellissement des églises » sera passé en Leds.
4) Divers
Il est précisé aux membres du CCSRMD que l’affiche expliquant les panneaux F99c va être revue pour pouvoir intégrer les informations tenant compte de l’angle de vision des agriculteurs.
Les aspects graphiques seront retravaillés début 2024 par le service communication.
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